[ADR-001]: [Priorização de Demandas e Correção de Bugs Críticos de Banco]

Status: Aceito
Data: 24/03/2026
Responsáveis: Marcos

1. Contexto e Problema

O sistema atual não possui nenhum mecanismo de priorização de demandas, impedindo que o time e os usuários distingam tarefas urgentes das demais. A solicitação do cliente exige que essa funcionalidade seja implementada o quanto antes.

No entanto, durante alinhamento verbal com os devs Raul e Guilherme, identificou-se que o módulo de persistência de dados possui bugs críticos que bloqueiam o desenvolvimento seguro de qualquer nova funcionalidade, pois comprometem a forma como as demandas são salvas, identificadas e recuperadas. Entregar a feature de prioridade sobre essa base instável geraria retrabalho e risco de corrupção de dados.

2. Opções Consideradas

Opção A — Desenvolver a feature de prioridade imediatamente, corrigindo os bugs em paralelo. Ambos os devs trabalhariam simultaneamente, um na feature e outro nos bugs.

Opção B — Corrigir os bugs críticos primeiro, depois iniciar a feature de prioridade Um dev foca na estabilização do banco enquanto o outro, junto ao PO, levanta e define o escopo da nova demanda.

3. Decisão

Qual opção foi escolhida e por quê?

Escolha: Opção B

Justificativa: Os bugs de banco comprometem operações fundamentais do sistema — criação de registros sem ID, possibilidade de duplicação de dados na inicialização e falha ao manipular tasks sem identificador. Desenvolver a feature de prioridade sobre essa base introduziria riscos altos de inconsistência. A Opção B permite estabilizar o sistema enquanto o escopo da nova demanda é definido em paralelo, sem bloquear o time.

Alocação decidida:

- Raul → Correção dos 4 bugs críticos de banco

- Guilherme + PO → Levantamento e definição do escopo da feature de priorização

4. Consequências

Pontos Positivos:

- Base de dados estável antes de iniciar o desenvolvimento da nova feature

- Nenhum dev fica ocioso — trabalho ocorre em paralelo

- Escopo da priorização bem definido antes de codificar, reduzindo retrabalho

Pontos Negativos / Riscos:

- A feature de prioridade só entra em desenvolvimento após a conclusão dos bugs, podendo atrasar a entrega final

- A definição de escopo feita sem o Raul pode exigir um alinhamento posterior com ele antes de iniciar o desenvolvimento

5. Bugs em Escopo — Raul

| # | Categoria | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | BANCO | INSERT chumbado no código de inicialização do banco |
| 2 | BANCO | Banco pode ser inicializado mais de uma vez, duplicando dados |
| 3 | BANCO | Tasks criadas sem identificador (id) |
| 4 | BANCO | Ver/editar/excluir task sem id causa erro crítico (consequência do bug 3) |

6. Notas Adicionais

- Decisão tomada com base em alinhamento verbal entre Marcos, Raul e Guilherme em 24/03/2026

- Próximo registro: card no Trello com os bugs separados em subtarefas para o Raul e card de escopo para Guilherme + PO.