SGDI

Sistema de Gestão de Demandas Internas

──────────────────────────────────────────

Relatório de Sprint 5

Integração REST & Migração para PostgreSQL

| Projeto | SGDI — Sistema de Gestão de Demandas Internas |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Período | Junho 2026 |
| Tech Lead | Marcos |
| Devs | Raul Werner · Guilherme Baschera · Charles |
| Tecnologias | FastAPI · PostgreSQL · SQLAlchemy · JWT · Swagger |

1. Registro da Decisão de Implementação

Contexto e problema identificado

Ao longo das sprints anteriores, o SGDI evoluiu como um sistema web monolítico baseado em Flask e SQLite. Com o crescimento da plataforma e a necessidade de integração com outros sistemas da empresa (ERPs, ferramentas de BI e portais externos), identificou-se que a ausência de uma API padronizada era um gargalo crítico para escalabilidade e manutenção.

Processo de decisão no Trello

O backlog da sprint foi gerenciado no Trello, com o seguinte fluxo de cartões:

| 📋 A Fazer | 🔄 Em Progresso | 🔍 Em Revisão | ✅ Concluído |
| --- | --- | --- | --- |
| • Criar API FastAPI • Estruturar routers • Definir schemas • Autenticação JWT | • Migrar para PostgreSQL • Rotas GET /demandas • Rotas POST /demandas | • Revisão de segurança • Testes no Swagger | • API online e testada • Docs Swagger publicadas • Controle de cargo admin |

Critérios que guiaram as decisões

• Manter compatibilidade com o sistema Flask legado durante a transição

• Garantir segurança via autenticação JWT em todas as rotas sensíveis

• Separar claramente responsabilidades: Flask para UI, FastAPI para API REST

• Documentação automática via Swagger para facilitar onboarding de integradores

• Controle de acesso por cargo (admin/comum) para operações destrutivas

4. Decisões Importantes do Time

ADR-017 — Adoção do FastAPI para a camada de API REST

| ADR-017 · Adoção do FastAPI |  |
| --- | --- |
| Status | Aceito |
| Data | Junho 2026 |
| Contexto | O Flask não oferece suporte nativo a OpenAPI/Swagger, validação automática de schemas nem tipagem assíncrona, dificultando a criação de uma API pública robusta. |
| Decisão | Adotar FastAPI como framework exclusivo para a camada de API REST, mantendo Flask apenas para a interface web legada. |
| Justificativa | FastAPI gera documentação Swagger automaticamente, valida entrada via Pydantic, suporta async nativamente e tem performance superior ao Flask para APIs. |
| Consequências | Dois servidores em paralelo (Flask :5000 e FastAPI :8000) durante a transição. Ambos apontam para o mesmo banco PostgreSQL. |

ADR-018 — Migração de SQLite para PostgreSQL

| ADR-018 · Migração para PostgreSQL |  |
| --- | --- |
| Status | Aceito |
| Data | Junho 2026 |
| Contexto | O SQLite é adequado para desenvolvimento local, mas não suporta conexões concorrentes, não é adequado para produção e dificulta integrações externas. |
| Decisão | Migrar todo o banco de dados para PostgreSQL, usando SQLAlchemy como ORM em ambas as camadas (Flask e FastAPI). |
| Justificativa | PostgreSQL é robusto para produção, suporta conexões concorrentes, tem suporte nativo a tipos avançados e é compatível com SQLAlchemy sem alteração de modelos. |
| Consequências | Necessidade de refatorar o app.py para substituir sqlite3 por SQLAlchemy. Script de migração criado (migrar_dados.py). Queries ajustadas (ILIKE, EXTRACT, to_char). |

ADR-019 — Controle de Acesso por Cargo via JWT

| ADR-019 · Controle de Cargo no JWT |  |
| --- | --- |
| Status | Aceito |
| Data | Junho 2026 |
| Contexto | Todos os usuários autenticados tinham os mesmos privilégios na API, permitindo que qualquer um deletasse ou alterasse demandas de outros usuários. |
| Decisão | Incluir o campo 'cargo' no payload do JWT e criar a dependência verificar_admin() para proteger rotas destrutivas (DELETE, PATCH /cargo). |
| Justificativa | Solução stateless alinhada ao padrão JWT — o cargo viaja no token sem necessidade de consulta extra ao banco a cada requisição. |
| Consequências | Apenas admins podem deletar demandas e alterar cargos. Cargo é propagado automaticamente no token após login. Usuário promovido via SQL ou via PATCH /usuarios/{id}/cargo (restrito a admin). |

ADR-020 — Estratégia de Coexistência Flask + FastAPI

| ADR-020 · Coexistência de servidores |  |
| --- | --- |
| Status | Aceito (temporário) |
| Data | Junho 2026 |
| Contexto | Refatorar todo o frontend Flask para FastAPI+Jinja2 demandaria tempo fora do escopo da sprint. |
| Decisão | Manter Flask na porta 5000 (interface web) e FastAPI na porta 8000 (API REST), ambos conectados ao mesmo PostgreSQL. |
| Justificativa | Permite entrega incremental: a API REST fica disponível imediatamente para integradores externos sem interromper o sistema web legado. |
| Consequências | Dois processos para subir. Planejamento de unificação para sprint futura. |

5. Papel de Cada Membro na Sprint

| Membro | Papel | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Marcos | Tech Lead | • Definição da arquitetura da sprint (FastAPI + PostgreSQL) • Decisão de manter coexistência Flask/FastAPI durante transição • Revisão de todos os ADRs (ADR-017 a ADR-020) • Validação final das rotas no Swagger antes da entrega • Gestão do backlog no Trello e priorização das tarefas • Resolução de bloqueios técnicos (imports, __init__.py, sys.path) • Alinhamento entre os devs para padronização de código |
| Raul Werner | Dev | • Implementação das rotas de leitura: GET /demandas/ e GET /demandas/{id} • Configuração do SQLAlchemy (Database.py) e pool de conexões • Escrita dos modelos SQLAlchemy (models.py) para todas as tabelas • Criação dos schemas Pydantic de resposta (DemandaResponse) • Testes de integração das rotas GET no Swagger UI • Documentação inline das rotas com summary e docstrings |
| Guilherme Baschera | Dev | • Implementação das rotas de escrita: POST, PUT, PATCH /concluir e PATCH /cancelar • Criação do schema DemandaCreate e DemandaUpdate com validações Pydantic • Integração do registro de histórico de edições nas rotas PUT/PATCH • Refatoração do app.py para uso de SQLAlchemy (substituição do sqlite3) • Ajuste das queries para sintaxe PostgreSQL (ILIKE, EXTRACT, to_char) • Correção do bug de comparação datetime vs string nos templates Jinja2 |
| Charles | Dev | • Implementação da autenticação JWT (auth.py): geração e validação de token • Inclusão do campo 'cargo' no payload JWT • Criação das dependências verificar_token() e verificar_admin() • Implementação da rota DELETE /demandas/{id} restrita a admins • Implementação de PATCH /usuarios/{id}/cargo para promoção de usuários • Configuração do CORS e middleware de segurança no main.py • Instalação e configuração das dependências (python-multipart, psycopg2-binary, pyjwt) |

Resumo Técnico da Sprint

Endpoints entregues

| Método | Rota | Acesso | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/token | Público | Gera token JWT |
| GET | /demandas/ | Autenticado | Lista demandas (paginado) |
| GET | /demandas/{id} | Autenticado | Busca demanda por ID |
| POST | /demandas/ | Autenticado | Cria nova demanda |
| PUT | /demandas/{id} | Dono ou Admin | Edita demanda |
| PATCH | /demandas/{id}/concluir | Autenticado | Conclui demanda |
| PATCH | /demandas/{id}/cancelar | Dono ou Admin | Cancela demanda |
| DELETE | /demandas/{id} | Somente Admin | Deleta demanda |
| PATCH | /usuarios/{id}/cargo | Somente Admin | Altera cargo do usuário |

Stack tecnológica da sprint

• FastAPI 0.100+ — framework da API REST com geração automática de Swagger

• PostgreSQL — banco de dados de produção (substituindo SQLite)

• SQLAlchemy — ORM para mapeamento objeto-relacional e gestão de conexões

• Pydantic v2 — validação e serialização de dados de entrada/saída

• JWT (PyJWT) — autenticação stateless com controle de cargo no payload

• Werkzeug — hash de senha (compatibilidade com sistema legado Flask)

• python-multipart — suporte a OAuth2PasswordRequestForm no FastAPI

• psycopg2-binary — driver Python para conexão com PostgreSQL